ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

( Product Proposal )

# Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ TRA CỨU THUỐC

# Tên đề tài Tiếng Anh: ONLINE PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM WITH CHATBOT FOR DRUG CONSULTATION

# Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Phúc Minh

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm 103

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Xuân Nhật Minh | 27214328802 | 0352622128 | nhatminh021003@gmail.com |  |
| 2 | Nguyễn Hoài Bảo | 28211136483 | 0972200639 | nguyenhoaibao02012004@gmail.com |  |
| 3 | Lê Vũ Hoàng Duy | 27217130412 | 0775429487 | kenbiduy0@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Quốc Bảo | 27211246039 | 0559437337 | nguyenquocbao022003@gmail.com | Nhóm trưởng |
| 5 | Tô Đông Khánh | 27211230439 | 0775460799 | ongkhanhto@gmail.com |  |

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | SmartPharma |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà thuốc trực tuyến tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn và tra cứu thuốc |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 12/05/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Phúc Minh Tú Email: nguyenphucminhtu@gmail.com Phone: 0987070219 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Nguyễn Quốc Bảo | minhnguyenqx2@gmail.com |  | 0559437337 |
| Thành Viên Nhóm | Nguyễn Hoài Bảo | nguyenhoaibao02012004@gmail.com |  | 0972200639 |
|  | Lê Vũ Hoàng Duy | lvhduy2003@gmail.com |  | 0775429487 |
|  | Hoàng Xuân Nhật Minh | nhatminh021003@gmail.com |  | 0352622128 |
|  | Tô Đông Khánh | ongkhanhto@gmail.com |  | 0775460799 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Proposal |  |  |
| Tác giả | Team |  |  |
| Chức năng | Scrum Master |  |  |
| Ngày | 03/04/2026 | Tên tệp: | 01_Product Proposal.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Team | 03/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Vũ Hoàng Duy | 04/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Chủ sở hữu |  | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Scrum Master | Nguyễn Quốc Bảo | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Hoài Bảo | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Lê Vũ Hoàng Duy | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Hoàng Xuân Nhật Minh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |
|  | Tô Đông Khánh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 04/04/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục đích	6

1.2. Phạm vi	6

1.3. Tham khảo	6

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

2.1. Định nghĩa dự án	7

2.2. Mô tả vấn đề	7

2.3. Giải pháp đề xuất	7

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	15

3.1. Định nghĩa Scrum	15

3.2. Kế hoạch tổng thể	17

3.3. Quản lý tổ chức	18

3.4. Rủi ro và quản lý rủi ro	22

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định rõ phạm vi và định hướng triển khai cho hệ thống quản lý nhà thuốc PharmaGo dựa trên codebase hiện tại.

- Chuẩn hóa cách hiểu về nghiệp vụ giữa frontend, backend, dữ liệu và các vai trò tham gia phát triển hệ thống.

- Mô tả tập tính năng thực tế đang được xây dựng, bao gồm bán thuốc trực tuyến cho khách hàng và khối quản trị vận hành nội bộ.

- Ghi nhận kiến trúc công nghệ, ràng buộc kỹ thuật, kế hoạch triển khai và các rủi ro cần kiểm soát trong suốt quá trình phát triển.

- Làm tài liệu nền cho các bước tiếp theo như đặc tả chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử và bàn giao.

## 1.2. Phạm vi

Tài liệu này bao phủ các phạm vi sau:

- Hệ thống bán thuốc trực tuyến cho khách hàng, bao gồm đăng ký, đăng nhập bằng số điện thoại, tìm kiếm thuốc, xem danh mục, giỏ hàng, thanh toán, lịch sử đơn hàng, hồ sơ cá nhân và thông báo.

- Hệ thống quản trị nội bộ cho admin và nhân viên, bao gồm quản lý thuốc, lô thuốc, giá bán, khuyến mãi thuốc, mã giảm giá đơn hàng, hóa đơn, thanh toán, doanh thu và quản lý nhân sự.

- Kiến trúc kỹ thuật hiện tại của hệ thống gồm frontend Vue 3 và backend Laravel API, giao tiếp bằng JSON REST API, xác thực bằng Sanctum.

- Phạm vi dữ liệu chính gồm thuốc, loại thuốc, nhà sản xuất, lô thuốc, khách hàng, nhân viên, vai trò, hóa đơn, chi tiết hóa đơn, phiếu nhập, thanh toán, khuyến mãi và mã giảm giá.

Ngoài phạm vi hiện tại:

- Chưa tích hợp cổng thanh toán thực tế với ngân hàng hoặc ví điện tử; hệ thống hiện quản lý phương thức thanh toán và mã giao dịch ở mức nghiệp vụ.

- Chưa triển khai chatbot tư vấn tự động.

- Chưa triển khai đồng bộ với phần mềm ERP/POS hoặc hệ thống kho của bên thứ ba.

## 1.3. Tham khảo

Table 1.3: Danh mục tài liệu tham khảo

| No | Document Information | References |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | VueJS | https://vuejs.org/ |
| 4 | Laravel | https://laravel.com/ |

# 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1. Định nghĩa dự án

Dự án PharmaGo là hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc theo mô hình web, bao gồm hai lớp vận hành chính:

- Lớp khách hàng: cho phép người dùng cuối tìm kiếm thuốc, xem thông tin thuốc, thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá, thanh toán và theo dõi lịch sử mua hàng.

- Lớp vận hành nội bộ: cho phép admin và nhân viên quản lý thuốc, nhập lô, theo dõi tồn kho, quản lý hóa đơn, thanh toán, khuyến mãi theo thuốc, mã giảm giá đơn hàng và dữ liệu nhân sự.

Về mặt triển khai, hệ thống hiện được tổ chức thành hai phần:

- Frontend: ứng dụng Vue 3 chạy bằng Vite, phân tách giao diện khách hàng và giao diện quản trị, sử dụng Vue Router và Bootstrap 5.

- Backend: API Laravel sử dụng Eloquent ORM, Form Request Validation, Laravel Sanctum, Storage public disk và MySQL.

PharmaGo không chỉ là website giới thiệu sản phẩm mà là một hệ thống vận hành có dữ liệu nghiệp vụ thực, hỗ trợ cả bán hàng trực tuyến lẫn quản trị kho và giá.

## 2.2. Mô tả vấn đề

Trong nghiệp vụ nhà thuốc, các vấn đề phổ biến cần giải quyết gồm:

- Dữ liệu thuốc phân tán, khó đồng bộ giữa danh mục bán hàng, tồn kho và giá bán.

- Không kiểm soát tốt lô thuốc, hạn sử dụng và số lượng còn lại theo từng lần nhập kho.

- Nhân viên phải thao tác rời rạc giữa bán hàng, thanh toán, khuyến mãi và cập nhật giá.

- Khách hàng thiếu một kênh trực tuyến để tìm thuốc theo nhu cầu thực tế như triệu chứng, nhóm thuốc hoặc từ khóa gần gũi.

- Chính sách khuyến mãi dễ bị chồng chéo nếu không tách bạch rõ khuyến mãi theo thuốc và mã giảm giá theo tổng đơn.

- Thông tin hồ sơ khách hàng, lịch sử đơn hàng và địa chỉ giao hàng thường bị lưu rời rạc, khó tái sử dụng cho lần mua tiếp theo.

- Nếu không phân quyền rõ cho admin, staff và customer thì các màn hình và API dễ bị truy cập sai vai trò.

Codebase hiện tại cho thấy nhóm phát triển đang giải quyết trực tiếp các vấn đề trên bằng cách:

- Xây dựng danh mục thuốc công khai lấy dữ liệu thật từ backend.

- Tính tồn kho từ các lô thuốc thay vì chỉ lưu số lượng tổng.

- Áp dụng xác thực bằng token và phân quyền theo loại người dùng.

- Tách riêng khuyến mãi thuốc và mã giảm giá đơn hàng thành hai nghiệp vụ độc lập.

- Duy trì giỏ hàng, địa chỉ, lịch sử đơn hàng và thông báo ở trải nghiệm khách hàng.

## 2.3. Giải pháp đề xuất

Nhóm đề xuất phát triển hệ thống PharmaGo theo hướng “một nền tảng cho cả bán hàng và vận hành”, trong đó:

- Khách hàng có thể tìm thuốc theo tên, mã thuốc, nhóm thuốc, triệu chứng và hashtag tìm kiếm.

- Giỏ hàng và quy trình thanh toán được tối ưu để người dùng có thể tiếp tục mua nhiều sản phẩm mà không bị gián đoạn.

- Mỗi thuốc có thể có khuyến mãi riêng, còn mỗi đơn hàng có thể áp dụng mã giảm giá riêng nếu đủ điều kiện.

- Hệ thống quản trị cho phép theo dõi dữ liệu theo từng module độc lập nhưng dùng chung cùng một nguồn dữ liệu nền.

- Lô thuốc là nền tảng để tính tồn kho, cảnh báo hết hàng và truy vết lịch sử nhập.

- Hồ sơ người dùng, ảnh đại diện, địa chỉ giao hàng và lịch sử đơn hàng được quản lý thống nhất.

2.3.1. Mục tiêu dự án

2.3.2. Tổng quan hệ thống

- Xây dựng nền tảng bán thuốc trực tuyến có dữ liệu thật, không dừng ở mức giao diện trình diễn.

- Chuẩn hóa dữ liệu thuốc với các thành phần cốt lõi: mã thuốc, tên thuốc, loại thuốc, nhà sản xuất, đơn vị tính, giá bán, trạng thái và hình ảnh.

- Quản lý tồn kho theo lô, theo dõi hạn sử dụng, số lượng nhập và số lượng còn của từng lô thuốc.

- Hỗ trợ vận hành bán hàng nội bộ qua module hóa đơn, chi tiết hóa đơn, thanh toán và lịch sử đơn hàng.

- Hỗ trợ chiến lược giá linh hoạt qua hai lớp ưu đãi:

- Khuyến mãi thuốc: giảm trực tiếp trên một sản phẩm.

- Mã giảm giá đơn hàng: giảm trên tổng tiền đơn nếu đủ điều kiện.

- Tạo trải nghiệm khách hàng nhất quán từ trang chủ, danh mục, giỏ hàng, thanh toán đến tài khoản cá nhân.

- Bảo vệ hệ thống bằng xác thực token, phân quyền theo vai trò và kiểm tra dữ liệu đầu vào ở backend.

2.3.2.1. Bối cảnh hệ thống

Hệ thống được tổ chức xoay quanh các tác nhân và thành phần sau:

- Khách hàng:

- Truy cập website khách hàng.

- Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ.

- Tìm kiếm thuốc, mua hàng và theo dõi đơn.

- Nhân viên:

- Đăng nhập hệ thống nội bộ bằng số điện thoại.

- Xem và xử lý hóa đơn, thanh toán, nhập lô, dữ liệu thuốc theo quyền được cấp.

- Quản trị viên:

- Toàn quyền trên dữ liệu thuốc, khuyến mãi, mã giảm giá, tồn kho, nhân viên và các API quản trị.

- Backend API Laravel:

- Trung tâm xử lý nghiệp vụ, xác thực, dữ liệu và phân quyền.

- Cơ sở dữ liệu MySQL:

- Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ của toàn hệ thống.

- Hệ thống file lưu trữ:

- Lưu ảnh thuốc, avatar khách hàng và avatar nhân viên.

Hình 2.3.2.1: Biểu đồ ngữ cảnh(chưa có)

2.3.2.2. Mô tả ngữ cảnh hệ thống

- Khách hàng làm việc với phần frontend khách hàng để:

- Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, email, địa chỉ và mật khẩu đã qua kiểm tra định dạng.

- Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu.

- Xem danh mục thuốc công khai từ API /catalog/thuocs.

- Thêm thuốc vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá, chọn địa chỉ và phương thức thanh toán.

- Theo dõi lịch sử đơn hàng, thông báo và hồ sơ cá nhân.

- Nhân viên và admin làm việc với phần frontend quản trị để:

- Quản lý thuốc và giá bán.

- Nhập lô thuốc, cập nhật số lượng nhập thêm và xem chi tiết lô.

- Tạo khuyến mãi cho thuốc.

- Tạo mã giảm giá cho đơn hàng với điều kiện tối thiểu, giới hạn số lần và thời gian hiệu lực.

- Quản lý hóa đơn, thanh toán và dữ liệu nhân viên.

- Backend là lớp trung gian chịu trách nhiệm:

- Xử lý xác thực, phát token Sanctum và phân loại user thành customer, staff, admin.

- Kiểm tra quyền truy cập API bằng middleware và ability của token.

- Chuẩn hóa dữ liệu phản hồi cho frontend.

- Ghi nhận lịch sử sử dụng mã giảm giá, lịch sử đơn hàng và thanh toán.

- Tính tồn kho từ tổng so_luong_con của các lô.

2.3.2.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

Người dùng hệ thống gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

- Chức năng cho khách hàng:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất bằng số điện thoại.

- Xác thực email và đặt lại mật khẩu.

- Xem trang chủ, banner, nhóm danh mục thuốc và tìm kiếm thuốc.

- Tìm thuốc theo tên, mã thuốc, triệu chứng, hashtag, nhóm thuốc hoặc nhà sản xuất.

- Xem chi tiết thuốc qua modal thông tin sản phẩm.

- Thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.

- Chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.

- Áp dụng mã giảm giá đơn hàng nếu đủ điều kiện.

- Xem lịch sử đơn hàng, thông báo, mã giảm giá và hồ sơ cá nhân.

- Cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện.

- Chức năng cho nhân viên và quản trị viên:

- Đăng nhập hệ thống nội bộ bằng số điện thoại.

- Xem dashboard điều hành.

- Quản lý thuốc: thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, cập nhật ảnh thuốc.

- Cấp mã thuốc tự động theo quy tắc TH########.

- Quản lý tồn kho theo lô thuốc.

- Nhập lô mới, cập nhật số lượng nhập thêm, theo dõi số lượng còn và hạn sử dụng.

- Quản lý hóa đơn, chi tiết hóa đơn, thanh toán, doanh thu.

- Tạo và quản lý khuyến mãi thuốc.

- Tạo và quản lý mã giảm giá đơn hàng.

- Quản lý nhân viên, bằng cấp, vai trò và thông tin nhân viên.

- Chức năng quản trị hệ thống:

- Phân quyền theo vai trò admin và staff.

- Quản lý tài khoản và trạng thái hoạt động.

- Quản lý tệp ảnh trong public storage.

- Kiểm soát dữ liệu đầu vào thông qua Form Request và validation rules.

2.3.3. Công nghệ ràng buộc(CHƯA CÓ)

2.3.3.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.

- Backend: PHP.

- Công nghệ chính:

- Frontend: Vue 3, Vue Router, Vite, Bootstrap 5, Bootstrap Icons, Font Awesome.

- Backend: Laravel, Laravel Sanctum, Eloquent ORM, Laravel Validation, Laravel Storage.

- Cơ sở dữ liệu:

- MySQL.

- Kiến trúc:

- Frontend SPA nhiều route.

- Backend REST API JSON.

- Quy trình phát triển:

- Scrum.

2.3.3.2. Giới thiệu tổng quan về các kỹ thuật phát triển

Vue 3 + Vite

- Frontend hiện tại được xây dựng bằng Vue 3 theo cấu trúc component-based.

- Hệ thống dùng Vue Router để tách route khách hàng và route quản trị.

- Vite được dùng làm công cụ chạy môi trường phát triển và build frontend.

- Bootstrap 5 được sử dụng để chuẩn hóa layout, modal, form và responsive behavior.

- Trạng thái đăng nhập, giỏ hàng, địa chỉ, thông báo và một phần dữ liệu trải nghiệm khách hàng được lưu qua localStorage và reactive state ở frontend

Laravel API

- Backend được xây dựng bằng Laravel, tổ chức theo controller, model, request validation và route middleware.

- API sử dụng Laravel Sanctum để phát token đăng nhập và gắn ability theo vai trò.

- Dữ liệu được thao tác qua Eloquent Model và quan hệ giữa các bảng.

- Validation được chia thành:

- Form Request cho các nghiệp vụ quan trọng như đăng ký, đăng nhập, tạo hóa đơn, tạo mã giảm giá.

- Validation trực tiếp trong controller cho các form thao tác nhanh như cập nhật hồ sơ hoặc nhập lô.

- Storage public disk được dùng để quản lý ảnh thuốc và avatar người dùng.

MySQL

- Dữ liệu hệ thống được lưu trong MySQL theo mô hình quan hệ.

- Các thực thể chính gồm:

- Thuốc, loại thuốc, nhà sản xuất.

- Lô thuốc, phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập.

- Khách hàng, nhân viên, thông tin nhân viên, vai trò, bằng cấp.

- Hóa đơn, chi tiết hóa đơn, thanh toán, lịch sử đơn hàng.

- Khuyến mãi thuốc, mã giảm giá đơn hàng, lượt sử dụng mã.

- Việc tính tồn kho không dựa trên một trường tĩnh ở bảng thuốc mà dựa trên tổng so_luong_con của các lô thuốc tương ứng.

2.3.3.3. Môi trường

- Môi trường phát triển:

- Frontend chạy bằng Vite dev server.

- Backend chạy bằng Laravel local server hoặc web server PHP.

- Công cụ phát triển:

- Visual Studio Code.

- Git để quản lý mã nguồn.

- Trình duyệt hỗ trợ:

- Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.

- Hạ tầng yêu cầu:

- Máy chạy được PHP, Composer, Node.js, npm và MySQL.

- Kết nối mạng nội bộ hoặc Internet nếu frontend và backend chạy khác máy

2.3.3.4. Ràng buộc khác

- Nguồn lực nhóm phát triển: 5 thành viên.

- Dự án đang triển khai trên hai workspace riêng:

- Backend Laravel.

- Frontend Vue.

- Hệ thống hiện phụ thuộc vào dữ liệu seed hoặc dữ liệu nhập tay để biểu diễn đúng nghiệp vụ thực tế.

- Việc giảm số lượng tồn sau bán hàng và cộng thêm sau nhập lô cần luôn đồng bộ đúng giữa hóa đơn và lô thuốc.

- Khuyến mãi thuốc và mã giảm giá đơn hàng phải được tách logic rõ ràng để tránh tính trùng hoặc trừ sai giá trị.

2.3.4. Phân tích SWOD

| Strength : - Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán. - Các thành viền đều được học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác. - Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc và có hứng thú về đề tài đưa ra. | Weakness : - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án |
| --- | --- |
| Opportunity : - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thuật toán. | Disadvantage : - Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế |

# 3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

### 3.1. Định nghĩa Scrum

Nhóm lựa chọn Scrum làm quy trình phát triển vì:

- Hệ thống có nhiều module độc lập nhưng liên kết dữ liệu chặt chẽ.

- Yêu cầu nghiệp vụ thay đổi liên tục trong quá trình hoàn thiện giao diện và backend.

- Cần chia nhỏ công việc để kiểm thử và nghiệm thu theo từng đợt.

Các thành phần Scrum áp dụng:

- Product Backlog:

- Danh sách yêu cầu được chia theo module như thuốc, tồn kho, hóa đơn, thanh toán, tài khoản khách hàng, khuyến mãi.

- Sprint:

- Mỗi sprint tập trung vào một nhóm chức năng có thể chạy được và kiểm tra được.

- Sprint Planning:

- Chốt phạm vi sprint, chia task frontend/backend/data.

- Daily Scrum:

- Cập nhật tiến độ, blocker, thay đổi nghiệp vụ.

- Sprint Review:

- Demo module hoàn chỉnh và kiểm tra lại với yêu cầu thực tế.

- Sprint Retrospective:

- Đánh giá cách phối hợp, chất lượng code, lỗi phát sinh và điều chỉnh cho sprint sau.

3.1.1. Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Product Owner: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Development Team: Nhóm bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

3.1.2. Thành phần

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Quá trình (Process)

Hình 3.1.3: Quá trình Scrum

### 3.2. Kế hoạch tổng thể

| Giai đoạn | Nội dung chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Khảo sát nghiệp vụ nhà thuốc, thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa route và layout chung | Có bộ khung backend/frontend, sơ đồ dữ liệu và cấu trúc dự án |
| Sprint 1 | Xây dựng xác thực khách hàng và hệ thống, đăng ký, đăng nhập, hồ sơ người dùng | Khách hàng và nhân viên/admin đăng nhập được bằng số điện thoại, lưu session và phân quyền |
| Sprint 2 | Xây dựng danh mục thuốc công khai, tìm kiếm, trang chủ, giỏ hàng | Người dùng có thể xem thuốc, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng |
| Sprint 3 | Xây dựng thanh toán, địa chỉ giao hàng, lịch sử đơn hàng, thông báo | Hoàn thành luồng mua hàng cơ bản từ chọn thuốc đến theo dõi đơn |
| Sprint 4 | Xây dựng module quản trị thuốc, lô thuốc, tồn kho, hóa đơn, thanh toán | Vận hành nội bộ được trên dashboard quản trị |
| Sprint 5 | Xây dựng giá bán, khuyến mãi thuốc, mã giảm giá đơn hàng, tinh chỉnh nghiệp vụ | Hệ thống giá và ưu đãi hoạt động đúng, có ràng buộc điều kiện sử dụng |
| Sprint 6 | Kiểm thử tích hợp, sửa lỗi, chuẩn hóa tài liệu và demo | Phiên bản ổn định để báo cáo và bàn giao |

Table 3.2: Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

Ưu tiên triển khai:

- Ưu tiên 1: xác thực, danh mục thuốc, giỏ hàng.

- Ưu tiên 2: thanh toán, hồ sơ, lịch sử đơn hàng.

- Ưu tiên 3: thuốc, tồn kho, hóa đơn, thanh toán nội bộ.

- Ưu tiên 4: khuyến mãi thuốc, mã giảm giá, tối ưu UX và dữ liệu.

### 3.3 Quản lý tổ chức

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Scrum Master | Điều phối tiến độ, theo dõi blocker, chuẩn hóa đầu ra sprint, quản lý tài liệu |
| Backend Developer | Thiết kế API, model, migration, validation, phân quyền, xử lý nghiệp vụ |
| Frontend Developer | Xây dựng giao diện khách hàng và quản trị, kết nối API, tối ưu trải nghiệm |
| Database / Integration | Chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra quan hệ bảng, seed dữ liệu, kiểm tra tích hợp |
| QA / Documentation | Kiểm tra luồng chức năng, cập nhật tài liệu, xác nhận yêu cầu và phản hồi lỗi |

Cách phối hợp:

- Mỗi module phải có đầu mối frontend và backend rõ ràng.

- Các thay đổi liên quan dữ liệu phải thống nhất trước ở mức API contract.

- Các chức năng có trạng thái như giỏ hàng, đơn hàng, tồn kho, khuyến mãi phải có checklist test trước khi merge.

- Khi thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc API, tài liệu proposal và các tài liệu liên quan phải được cập nhật lại.

### 3.4 Rủi ro và quản lý rủi ro